# 新一代 AI 赋能科研平台建设方案书

方案草案

2026 年 5 月

Table of Contents

# 新一代 AI 赋能科研平台建设方案书

新一代 AI 赋能科研平台愿景图

## 一、方案摘要

本方案建议建设一个面向高校教师、课题组、学院和科研管理部门的 新一代 AI 赋能科研平台。它不是简单把文献检索、论文润色、数据绘图、模型入口、课程资源放在一起，也不是只提供一个“问答机器人”。它的核心目标是：让 AI 真正进入科研过程，帮助教师把文献读透、把数据做清楚、把论文和项目材料写扎实、把团队经验沉淀下来。

平台的基本形态可以通俗理解为“三件事”：

- 一个科研工作台：教师在一个统一入口完成文献、数据、写作、项目申报、实验记录和团队协作。

- 一个 AI 科研助手：教师用自然语言提出任务，系统帮助查文献、读材料、做分析、生成图表、检查风险、整理材料。

- 一个科研工具生成车间：当教师遇到新的研究任务时，平台可以快速生成小工具、小页面、小脚本和研究看板，并经过测试、审批和审计后安全使用。

这样建设的意义在于，学校不只是“购买和整合 AI 工具”，而是形成一种长期能力：围绕本校学科和教师需求，不断低成本生成新的科研工具，沉淀新的科研知识资产。

## 二、为什么需要建设这样的平台

### 2.1 现有 AI 赋能方案容易停留在表层

目前许多 AI 赋能科研方案看起来功能很多，包括文献检索、摘要翻译、论文润色、数据处理、项目书撰写、课程学习、模型聚合、数据集聚合等。但这些功能如果只是分散入口的集合，本质上仍然像“工具导航页”或“资源门户”。

这类方案能解决“在哪里找工具”的问题，但不一定能解决科研工作中的深层问题。

### 2.2 教师科研中的真实困难

教师在科研中经常遇到的不是单个工具不会用，而是完整流程很费力：

- 文献很多，但很难快速判断哪些真正重要。

- 读过的论文、做过的批注、产生过的想法很难长期积累。

- 数据清洗、统计和绘图经常重复做，过程也不容易复现。

- 论文写作和项目申报需要证据支撑，但材料分散在论文、数据、笔记和历史文档中。

- 课题组成员变动后，过去的经验、脚本、图表和项目材料难以交接。

- AI 工具越来越多，但每个工具只解决一小段问题，教师仍然要自己组织流程。

因此，真正有价值的平台不应只“提供更多工具”，而应帮助教师把科研任务从开始到结束串起来。

### 2.3 新一代 AI 带来的机会

现在的 AI 已经不只是回答问题和润色文字。它可以帮助阅读材料、整理证据、分析数据、编写小程序、生成页面、调用工具、检查结果，并在人的确认下完成多步骤任务。

同时，生成一个小网站、一个数据看板、一个脚本、一个文献追踪器的成本比过去低很多。只要把权限、测试、审批和审计做好，这些能力就可以安全地服务科研。

这意味着高校可以从“使用别人提供的固定功能”，转向“根据本校科研需求持续生成自己的科研能力”。

## 三、总体建设思路

### 3.1 总体定位

建设一个 AI 原生科研工作台 + 科研能力生成平台。

“AI 原生科研工作台”负责日常科研任务，包括文献、数据、写作、实验、项目、协作和管理。

“科研能力生成平台”负责按需生成新的科研工具，例如研究小站、数据分析脚本、交互式看板、文献追踪器、问卷页面、项目材料检查器和学科专题助手。

### 3.2 建设目标

- 让普通教师也能方便使用 AI 完成真实科研任务，而不是只会用聊天工具问几个问题。

- 让文献、数据、图表、写作材料和项目材料之间建立联系，减少重复劳动。

- 让每个重要结论、图表和文字都能追溯到原始文献、数据或教师输入，降低学术风险。

- 让课题组和学院形成可积累的科研记忆，避免经验只留在个人电脑和聊天记录里。

- 让平台能按需生成新的科研工具，并把这些生成物纳入测试、审批、审计和复用管理。

- 让学校能够掌握 AI 使用成本、安全边界、数据权限和实际效果。

### 3.3 建设原则

- 以教师真实科研任务为中心，不以工具菜单为中心。

- 以证据和数据为基础，不鼓励无来源、无依据的生成。

- 以平台能力沉淀为目标，不做一次性演示功能。

- 以安全可控为前提，不让 AI 生成内容直接进入生产系统。

- 以低门槛使用为要求，让不懂技术的教师也能完成复杂任务。

## 四、平台能为教师做什么

### 4.1 帮教师读文献、理思路

教师可以上传论文 PDF，或输入一个研究方向。平台帮助完成：

- 提取论文标题、作者、摘要、方法、结论和局限。

- 判断一批论文之间的研究脉络。

- 生成研究路线图、方法比较表和关键证据卡片。

- 追踪某个方向的新论文、新项目和新数据。

- 生成带引用依据的综述框架。

平台不是简单“总结一下论文”，而是把文献变成后续写作、实验设计和项目申报可以复用的证据。

### 4.2 帮教师处理数据、生成图表

教师上传 Excel、CSV 或其他科研数据后，可以直接说明研究问题。平台帮助完成：

- 检查缺失值、异常值、重复值和字段问题。

- 推荐合适的统计方法。

- 生成可编辑、可复现的数据处理过程。

- 输出符合论文和项目材料需要的图表。

- 解释结果，并提示样本量、显著性、模型假设等风险。

重要的是，平台不只给出一张图，而是保留数据来源、处理步骤、脚本和参数，方便以后复查和复现。

### 4.3 帮教师写论文和项目材料

平台可以辅助论文、基金、开题、结题、专利、报奖材料等写作任务：

- 根据文献证据和数据结果生成大纲。

- 根据选定证据生成相关工作、研究基础、创新点和技术路线。

- 检查文字是否有来源支撑。

- 检查摘要、方法、结果和结论是否一致。

- 按不同引用规范整理参考文献。

- 记录 AI 修改和人工修改的版本变化。

平台的写作辅助不是“代写”，而是帮助教师把已有证据、数据和研究基础组织成更规范、更有说服力的材料。

### 4.4 帮课题组沉淀经验

课题组可以把论文、数据、脚本、图表、实验方案、评审意见、项目书片段和常用模板沉淀到平台中。

新成员加入课题组时，不必从零寻找材料；负责人申报项目时，也能直接复用团队已有成果、图表和论证材料。

### 4.5 帮学院了解科研状态

学院和管理部门可以看到平台使用情况、文献积累情况、课题组协作情况、AI 成本情况和高风险操作审计情况。

这不是为了简单考核教师，而是帮助学院识别优势方向、共性需求和需要重点支持的科研环节。

## 五、平台最有特色的能力

### 5.1 按需生成研究小站

教师可以说：“请根据这个课题组的论文、项目和数据说明，生成一个内部研究小站。”

平台可以生成：

- 课题组研究方向页面。

- 代表论文列表。

- 研究路线图。

- 数据集说明。

- 项目进度页面。

- 内部资料入口。

这些页面不直接公开发布，而是先在校内或课题组内部预览，经过确认后再开放给指定人员访问。

### 5.2 按需生成数据分析脚本

教师可以说：“请帮我把这个 Excel 数据清洗后做统计分析，并生成论文图表。”

平台可以生成数据清洗和分析脚本，并在安全环境中先运行测试。通过后，脚本可以保存为课题组可复用工具。以后遇到类似数据，不需要重新从头做。

### 5.3 按需生成文献追踪器

教师可以说：“请帮我持续追踪近半年 AI 辅助数学教育方向的论文和项目动态。”

平台可以建立一个追踪任务，定期更新论文、项目、关键词、研究方法和趋势变化，并生成研究看板。

### 5.4 把数据、脚本、图表和证据打包保存

平台把一个研究结果背后的数据、处理过程、分析脚本、输出图表、文献证据和写作片段打包保存。这样做的好处是：

- 图表以后可以重新生成。

- 论文和项目材料可以追溯来源。

- 课题组成员可以接手复现。

- 学院可以沉淀可复用科研资产。

这个能力可以理解为“可复现科研包”。

## 六、主要建设模块

### 6.1 统一科研工作台

为教师提供统一入口。教师可以像安排任务一样告诉平台要做什么，平台根据任务调用文献、数据、写作、图表、脚本和项目管理能力。

工作台同时保留传统页面，方便教师直接进入文献库、数据区、写作区、项目区和管理区。

### 6.2 文献与证据中心

建设论文上传、文献解析、证据卡片、研究路线图、引用网络和方向追踪能力，让文献不只是文件，而是可检索、可引用、可复用的研究证据。

### 6.3 数据与图表中心

建设数据上传、清洗、统计、绘图、结果解释和复现记录能力，让教师生成的图表可以回到数据和处理过程。

### 6.4 写作与申报中心

建设论文、基金、开题、结题、专利、报奖材料等写作空间。平台根据文献、数据、团队成果和目标要求辅助生成材料，并检查证据支撑和一致性。

### 6.5 科研能力生成中心

建设生成研究小站、数据分析脚本、文献追踪器、采集器、研究看板和专题助手的能力。所有生成物都要经过预览、测试、审批和审计。

### 6.6 治理与安全中心

建设权限管理、共享管理、成本管理、审批流程、审计日志、风险提醒和数据安全管理，保证平台可持续运行。

## 七、平台运行机制

### 7.1 任务上下文机制

教师提出任务后，平台会先判断这个任务需要哪些材料，例如论文、数据、笔记、项目书、历史聊天、团队成果等。系统只会在权限允许范围内使用这些材料。

这样可以避免 AI 脱离材料随意回答，也能让教师看到结果依据来自哪里。

### 7.2 生成物管理机制

平台生成的页面、脚本、图表、看板和文字片段都应记录：

- 谁生成的。

- 用了哪些材料。

- 面向谁共享。

- 是否经过测试。

- 是否经过审批。

- 什么时候过期。

- 后续修改了哪些版本。

这样生成能力才不会变成不可控的临时文件。

### 7.3 安全测试机制

AI 生成脚本、采集器或页面后，不应直接进入正式系统。平台先在隔离环境中运行，检查是否有错误、是否越权、是否消耗过多资源、是否访问不该访问的数据。

只有通过测试和人工确认后，才能共享给课题组或学院使用。

### 7.4 成本控制机制

不同任务使用不同级别的模型。简单分类、标签和格式整理使用低成本模型；复杂综述、实验设计、项目论证使用更强模型；稳定结果尽量缓存复用；批量任务可以安排在低峰时段处理。

这样既能保证效果，也能控制学校长期运行成本。

## 八、实施路径

### 第一阶段：打好安全和运行底座

周期：0-2 个月。

重点建设任务记录、权限检查、审批流程、运行日志、成本记录和失败复盘能力。

验收标准：

- 每次 AI 任务都能看到用了哪些材料、调用了哪些能力、花费多少成本、输出了什么结果。

- 涉及数据外发、发布页面、运行脚本、运行采集器等高风险操作必须进入审批。

### 第二阶段：建设研究小站生成功能

周期：2-4 个月。

重点建设内部研究小站、文献路线图页面、数据看板、项目材料检查页面等模板。

验收标准：

- 教师可以基于已有论文、项目和数据说明生成一个内部研究小站。

- 小站具备预览、审批、发布、访问日志和到期策略。

### 第三阶段：建设脚本和数据分析能力

周期：4-7 个月。

重点支持数据清洗、统计分析、图表生成、PDF 批量处理、引用检查等脚本生成和复用。

验收标准：

- 教师可以生成一个可复用的数据处理脚本。

- 脚本必须经过测试后才能共享。

- 管理员可以查看脚本运行日志和风险等级。

### 第四阶段：建设可复现科研包

周期：7-12 个月。

把数据、脚本、图表、证据和写作片段绑定起来，形成可交接、可复查、可复跑的科研资产。

验收标准：

- 教师可以重新运行图表生成流程。

- 课题组可以复用已有科研包作为论文写作和项目申报材料。

### 第五阶段：形成校内工具生态

周期：12-18 个月。

把文献、数据、写作、项目、治理和生成中心的能力标准化，逐步支持校内系统和经批准的外部工具接入。

验收标准：

- 平台主要能力可以被统一调用。

- 外部接入具备认证、权限、配额、脱敏和审计。

## 九、标杆应用场景

### 9.1 一小时生成课题组研究小站

教师上传论文、项目书和数据说明，平台生成课题组研究方向、代表论文、研究路线图、数据集说明、项目进度和内部资料入口。

该场景适合展示平台价值，因为它既有可视化效果，又来自真实材料，不是空壳展示。

### 9.2 从 Excel 到可复现论文图表

教师上传 Excel 并描述研究问题，平台完成数据检查、统计分析、图表生成、结果解释和过程保存。

该场景直接减少教师重复劳动，并让图表能够被复查和复现。

### 9.3 自动追踪一个研究方向

教师设置研究方向后，平台定期收集新论文、新项目、新关键词和方法变化，生成研究看板。

该场景能帮助教师和学院持续掌握学科动态，而不是临时检索一次。

## 十、治理原则

- AI 不直接修改正式系统。

- AI 生成脚本必须先测试再共享。

- AI 生成页面必须先预览再发布。

- 涉及敏感数据、外部发布、昂贵调用和删除共享资产必须审批。

- 重要结论必须能追溯到文献、数据或人工输入。

- 生成物必须有负责人、共享范围、版本记录和审计记录。

- 能用模板生成的，不让 AI 从零乱写。

- 能用低成本模型完成的，不调用高成本模型。

- 能缓存复用的结果，不重复花费。

- 涉密材料优先使用校内隔离环境。

## 十一、评价指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 使用指标 | 活跃教师数、活跃课题组数、上传文献数、数据项目数、生成小站数、生成脚本数 |
| 效率指标 | 文献整理节省时间、数据清洗节省时间、图表生成节省时间、项目书初稿形成时间 |
| 质量指标 | 引用可追溯率、数据分析可复现率、AI 产物采纳率、专家评审通过率 |
| 治理指标 | 高风险操作审计覆盖率、脚本测试通过率、敏感数据外发拦截率、违规处理闭环率 |
| 成本指标 | 模型调用成本、缓存命中率、批量任务占比、低成本模型使用占比 |

## 十二、预期成果

- 形成一个教师易用的 AI 科研工作台。

- 形成一套可以生成研究小站、脚本、看板和追踪器的能力。

- 形成一批可复用的课题组和学院科研资产。

- 形成文献、数据、图表、写作和项目材料之间的证据链。

- 形成 AI 使用的权限、审批、审计、测试和成本管理体系。

## 十三、结论

本方案的重点不是“再增加几个 AI 功能”，而是建设一种新的科研基础设施。它让教师更容易完成文献整理、数据分析、论文写作和项目申报，也让课题组和学院能够沉淀知识、复用工具、管理风险。

与传统方案相比，本方案最大的不同是：学校不只是使用 AI 工具，而是具备持续生成科研工具、科研页面、科研脚本和科研知识资产的能力。